تقرير سير العمل — نظام إدارة إنتاجية وأجور العمال (WorkforceManager)

التاريخ: 16 يوليو 2026

أولاً: ملخص عام

اتفقنا على خارطة طريق من 6 مراحل لتحويل البرنامج من هيكل بدون شاشات إلى نظام كامل يحل محل شيتات الإكسل: (0) بنية تحتية ذكية، (1) إدارة العمال، (2) شاشة العمال، (3) تسجيل الإنتاج الذكي، (4) التقارير والتقييم، (5) استيراد من Excel. تم الانتهاء من المرحلة 0 بالكامل والتحقق منها بتشغيل البرنامج فعليًا.

ثانيًا: القرارات المتفق عليها

• حذف العامل = إخفاء (Soft Delete) وليس حذف نهائي، حفاظًا على سجلاته التاريخية.

• أسبوع العمل يبدأ الخميس وينتهي الأربعاء — كل الحسابات الأسبوعية هتتبني على ده.

• النسخ الاحتياطي = نسخة يومية تلقائية في مجلد Backups بجانب قاعدة البيانات، مع الاحتفاظ بآخر 30 يوم وحذف الأقدم تلقائيًا.

• كل كود جديد يُكتب معه تعليقات بالعربي تشرح السبب، زي باقي المشروع.

ثالثًا: تفاصيل الشغل اللي اتعمل (المرحلة 0 — البنية التحتية الذكية)

1) تثبيت بيئة التطوير

• تم تثبيت .NET 8 SDK (إصدار 8.0.423) على الجهاز لأنه لم يكن موجودًا، وتثبيت أداة dotnet-ef الخاصة بإدارة قاعدة البيانات، وعمل استعادة (restore) لكل حزم المشروع.

2) قاعدة بيانات بتحدث نفسها بنفسها (Migrations)

• تم توليد أول Migration فعلية باسم InitialCreate تمثل كل جداول النظام الحالية (العمال، المنتجات، المراحل، المهارات، الإنتاج اليومي، الحضور).

• تم تعديل App.xaml.cs لاستخدام MigrateAsync بدل EnsureCreatedAsync — النتيجة: أي تعديل مستقبلي على قاعدة البيانات هيتطبق تلقائيًا أول ما البرنامج يفتح، من غير مسح أي بيانات موجودة. دي أهم خطوة للتوسع الآمن المستمر.

• تمت إضافة حزمة Microsoft.EntityFrameworkCore.Design لمشروع الواجهة لأنها مطلوبة لتوليد الـ Migrations.

3) نسخ احتياطي تلقائي يومي

• خدمة جديدة DatabaseBackupService: أول ما البرنامج يفتح بتاخد نسخة من قاعدة البيانات باسم workforce_تاريخ-اليوم.db داخل مجلد Backups.

• النسخة بتتاخد مرة واحدة بس في اليوم مهما فتحت وقفلت البرنامج، وبتتنفذ قبل أي تحديث لقاعدة البيانات — لو التحديث فشل لأي سبب، في نسخة سليمة من قبله.

• النسخ الأقدم من 30 يوم بتتمسح تلقائيًا للحفاظ على مساحة القرص.

4) إصلاح عطل كان بيمنع البرنامج يفتح أصلاً

• اكتشفنا أثناء الاختبار إن البرنامج كان بيقفل فورًا عند التشغيل بسبب مسار ملف أنماط قديم في App.xaml غير موجود في إصدار مكتبة الواجهة MaterialDesignThemes 5.1.0 — تم تصحيح المسار (MaterialDesign2.Defaults.xaml) والبرنامج بقى يفتح ويعرض الشاشة الرئيسية طبيعي.

5) التحقق الفعلي (مش مجرد بناء)

• تم تشغيل البرنامج فعليًا أكثر من مرة: أول تشغيل أنشأ قاعدة البيانات بكل جداولها وزرع بيانات المصنع الحقيقية (17 منتج بمراحلها + 46 عامل)، وثاني تشغيل أخد النسخة الاحتياطية اليومية بنجاح (workforce_2026-07-16.db).

رابعًا: المرحلة الجاية (المرحلة 1 — إدارة العمال، طبقة منطق الأعمال)

الهدف: بناء كل العمليات اللي شاشة العمال هتحتاجها، في طبقة الـ Business المنفصلة عن الواجهة، عشان تكون قابلة للاختبار والتعديل بسهولة.

خدمة جديدة WorkerManagementService وفيها:

• إضافة عامل جديد ببياناته الأساسية (الاسم، الكود، تاريخ الالتحاق...).

• تعديل بيانات عامل موجود.

• إيقاف عامل (Soft Delete) مع بقاء كل سجلاته التاريخية، وإمكانية إعادة تفعيله.

• إضافة وإزالة مهارات للعامل (ربطه بمراحل الإنتاج اللي بيجيد تنفيذها).

توسيع البحث:

• بحث بالمهارة أو اسم المرحلة: تكتب "دبله" مثلاً فيظهرلك كل العمال اللي بيعرفوا يعملوها.

• جلب كل العمال النشطين بمهاراتهم — الأساس اللي شاشة العمال (المرحلة 2) هتتبني عليه.

• التحقق: اختبار العمليات دي فعليًا قبل بناء أي شاشة عليها.

خامسًا: الملفات اللي اتغيرت في المرحلة 0

• WorkforceManager.Data/Migrations/20260716143815_InitialCreate.cs — جديد (هيكل قاعدة البيانات).

• WorkforceManager.Data/DatabaseBackupService.cs — جديد (النسخ الاحتياطي اليومي).

• WorkforceManager.UI/App.xaml.cs — تعديل (باك أب ثم MigrateAsync عند بدء التشغيل).

• WorkforceManager.UI/App.xaml — إصلاح مسار أنماط MaterialDesign.

• WorkforceManager.UI/WorkforceManager.UI.csproj — إضافة حزمة EF Design.